专项资金预算绩效目标申报表 （2021年度） 填报单位（盖章）：南岳区住房和城乡建设局 单位负责人：旷泽坤 专项基本情况 专项名称 城市基础设施建设项目 专项属性 新增项目( 延续项目( 主管 部门 区人民政府 专项起止时间 2021.1-12 专项 负责人 旷泽坤 联系人及电话 罗赛 13618447838 专项概况 东片区排水管网建设；西寿涧黑臭水体综合整治；部分老旧小区改造；农村生活污水治理一期；城区美化、亮化工程；游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造。 专项立项 依据 财政预算、关于南岳区独秀路片区改造配套基础设施建设项目可研报告的批复（岳发改[2020]19号；关于衡阳市南岳区南岳完小片区老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（岳发改[2020]21号；关于南岳区东片区排水管网项目可行性研究报告的批复（岳发改[2019]7号；关于南岳区汽车站片区老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（岳发改[2020]18号等立项文件。 专项资金情况 本年度预计投入（万元） 财政资金（万元） 其他 中央 省级 市级资金 本级 22519 22519 单位已有的保证专项实施的制度、措施 召开项目实施推进部署专题会议，明确分工、责任。 2、南岳区重点项目建设要素保障工作机制； 3、南岳区重点项目建设月报进度表； 中长期绩效目标 完成东片区排水管网前期准备工作，完成项目设计，造价等招标前期工作； 2.完成西寿涧黑臭水体综合整治，基本消除黑臭水体，实现居民生活污水全收集、全处理； 3.完成中央预算内资金部分老旧小区改造，对南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施进行全面改造； 完成延寿村生活污水治理，对核心景区景点公厕、宾馆、功能性场所、延寿村一组、二组、三组、五组、七组、八组、白龙、财富山庄片居住相对集中居民户生活污水进行全收集、全处理达标排放； 完成部分城区和城乡结合部的美化、亮化工程； 完城城区停车场的规划、设计、立项等前期工作； 基本完成游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等停车场的提质改造及配套设施建设。 本年度绩效目标 对延寿村一组、二组、三组、五组、七组、八组居住相对集中居民户生活污水进行全收集、全处理达标排放； 2.对南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施进行全面改造。完成总投资50%； 3.基本消除西寿涧黑臭水体，实现居民生活污水全收集、全处理。 东片区排水管网项目完成项目设计，造价等招标前期工作。 基本完成游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等停车场的提质改造。 专项年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值及单位 产出 指标 数量指标 东片区排水管网建设 东环路、衡鑫路、衡盛路,衡福路雨污分流改造约8000米。城区背街小巷雨污分流改造约1000米。 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造 道路改造约2300米、雨污分流改造3100米、强弱电入地改造2700平方米、绿化改造约3200平米、配套机械式立体停车场≥4000平方米。 西寿涧黑臭水体综合整治工程项目 钢筋混凝土截污管10000米、钢筋混凝土雨水管改造3000米、沿河绿化种植面积2000平方米，驳岸改造400米，驳岸护栏700米，河道清淤量约4500平方米，漂浮物及周边垃圾清理约50吨。 停车场提质改造 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造 质量指标 东片区排水管网项目设计、造价等前期工作达标率 =100% 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造分部分项工程质量合格率 =100% 西寿涧黑臭水体综合整治工程分部分项验收合格率 =100% 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造工程验收合格率 =100% 时效指标 东片区排水管网项目设计、造价等工作完成及时率 =100% 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造施工计划进度 =50% 西寿涧黑臭水体综合整治工程项目施工计划进度 =100% 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造项目施工计划进度 =100% 成本指标 东片区排水管网建设投资估算 ≤15750万元 南岳完小、汽车站、独秀路老旧小区基础设施改造本期投资 ≤3150万元 西寿涧黑臭水体综合整治工程项目投资 ≤1500万元 游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造 ≤2119万元 效益 指标 经济效益 片区环境改善，区域形象提升，项目建设区域沿岸待开发或开发程度较低的土地价值提升，为城区进一步发展带来新的经济增长点。 =100% 社会效益 进一步完善南岳区排水防涝工程体系，缓解内涝问题 增强 进一步完善南岳老旧小区改造配套基础设施 增强 缓解城市居民停车难问题 有效缓解 环境效益 改善黑臭水对城市水循环系统的破坏 改善 可持续影响指标 建设小康社会的必要保证，彻底的改善民生，实现经济转型升级的必要基础 改善 满意度指标 城市居民满意度 ≥95% 其他需要说明的问题 财政部门业务 股室审核意见 （盖章） 年 月 日 财政部门监督绩效股审核意见 （盖章） 年 月 日