| 专项资金预算绩效目标申报表(申报说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人：谭呈祥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 节水型社会示范建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 区节水型社会达标建设工作领导小组办公室 |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 谭呈祥 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 廖锟13989371177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 | 节水型社会建设是破除南岳水资源制约旅游发展瓶颈的重要手段，主要以提高水资源利用效率和效益、促进用水方式向集约转变为目标，通过制度体系建设、监控能力建设、供水管网改造、节水载体建设、中水回用工程、宣传教育等六大块建设任务，基本建立起节水型社会管理体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 南岳区人民政府关于《南岳区节水型社会达标建设实施方案》的批复(岳政字【2019】15号)文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  | 省级 |  |  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3100 | 2210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 1、成立以炳炎区长任组长高规格建设领导小组，出台了实施方案，制定了时间表、任务图和任务分解表，进一步明确职责分工；出台了节水三同时、节水市场准入、节水奖惩等24项节水制度。2、投入1572万元，完成城区74.2公里供水主干管线探测任务，重点改造了祝融南路、登山路、金沙路、东环路、岳云路等环线路段，将全区供水管网漏损率控制在9.9%左右。3、投入510万元，建立全省首个水资源综合信息监管平台并投入使用，全面掌握全区水资源情况，并对输水损失超过预期的漏损点进行报警预警提醒。4、农业农村局、南岳完小等节水型机关单位创建率突破50%，锦绣南山、金桂园等节水型小区创建率达到15%，君雅云际、逸山逸水等节水型宾馆酒店创建率突破50%。5、中水回用项目已基本建成，通水后从污水处理厂末端取水，将每天1万吨出厂水通过2.3公里西南输水管道输送至金月湖人工湿地，经净化后再输送至智能中水站（全省唯一一家刷卡式自助设备），用于金月湖景观、道路浇洒、环卫、绿化和农田灌溉等用水，将再生水利用率提高到40%以上（考核要求15%以上）。6、宣传教育固化宣传广告已在主要交通路口、公交车站台以及醒目位置布设大型广告宣传牌，媒体策划宣传聘请主持人，制作一系列宣传片在各类媒体广为传播，策划举办了中国水周世界水日大型宣传活动，通过现场咨询、悬挂横幅、发放宣传资料等手段，大肆营造人人参与节水、关爱节水的良好宣传氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | 完成上述六大块建设任务，并顺利通过水利部长江委现场复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | 完善节水管理体制机制，利用南岳旅游窗口效应，将节水理念带出湖南，散射至全国，从而带动全民形成节水新风尚，养成节水惜水良好氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项 年度 绩效 指标 专项 年度 绩效 指标 专项 年度 绩效 指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  | 节水相关制度推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =24项 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造公里数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =7.64公里 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台建成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水载体创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =34家 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程建成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100块 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 节水相关制度通过率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优良 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台运行效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优良 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水载体建设质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优良 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优良 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌安装验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 节水相关制度推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造工程完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-5-31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台投入完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-5-31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水载体建设完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-4-15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程建设完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-4-15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌安装完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-4-15 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 节水相关制度方案编制费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤50万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造工程建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1572万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台投入运行资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤530万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水载体建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤100万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤350万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌安装投入资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤255万元 |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  | 经济效益 |  |  |  |  | 供水管网改造工程增加水费收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =5000万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程节约自来水费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1000万元 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 节水制度增强社会节水意识效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造工程相应增加供水受益人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5000人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台对于用水量浪费监控反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精准及时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水载体建设项目预计使用及参观人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1000人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程节约用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每日1000吨 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌预计阅读影响人数每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥100万人次 |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 节水型社会项目的规划方案和节水制度增强人民节水环保意识效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造工程节约用电能源折耗率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =20% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台反应自来水浪费滴漏，增强用水环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水载体建设项目节约用自来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈1000吨/每年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程利用废水和雨水回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌对增强人民青山绿水意识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 节水相关制度推广有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造工程效益使用期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台反应自来水浪费滴漏，增强用水环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水载体建设项目降低耗水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程利用废水和雨水回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌对增强人民青山绿水意识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 指标 |  |  |  |  | 节水型社会项目的规划方案和节水制度评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水管网改造工程受益居民满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水监控平台使用单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农业农村局节水改造示范项目单位职工满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中水回用工程受益单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节水型社会宣传牌阅读居民满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |