|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区寿岳乡人民政府龙凤村乡村车间自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 龙凤村乡村车间项目 | | **项目负责人及电话** | 刘春元 13974749635 | |
| **主管部门** | | 寿岳乡人民政府 | | **实施单位** | 龙凤村村民委员会 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 80 | 80 |  | |
| **其中：财政拨款** | 80 | 80 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 为围绕特色主导产业发展，推动龙凤村竹制品车间持续发展，提升农村劳动力就业质量，提高村集体经济收入 | | | 全年完成车间招投标工作，签订乡村竹制品加工车间合同，车间建设完成情况理想 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设村加工车间数量 | >=1个 | 0 | 项目金额大，需进行招投标工作，且项目需进行土方等一系列作业，所需时间长，项目需跨年 |
| 质量指标 | 乡村车间项目（工程）验收合格率（100%） | >=100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | >=95% | 0 | 项目金额大，需进行招投标工作，且项目需进行土方等一系列作业，所需时间长，项目需跨年 |
| 成本指标 | 乡村车间成本标准 | >=160万元 | 80万元 | 项目明年仍将有资金投入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体经济收入 | >=12万元/年 | 0 | 项目未完工 |
| 社会效益指标 | 带动增加就业人口数（≥\*\*人） | >=100人 | 0 | 项目未完工 |
| 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | >=95% | >=95% |  |