2022 年安排的政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）南岳国有林场 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 林场藏经殿至龙池森林防灭火应急通道硬化 |
| 主管部门及其编码 | 林业局 |
| 项目实施单位 | 南岳国有林场  | 项目负责人 | 唐国祥/13907475497 | 联系电话 | 1397475431997 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：107万元 |
| 一、政府债券资金：同上 |
| 二、其他资金： |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、工程设计、预算及监理 | 2022.5.1 | 2022.5.31 |
| 2、工程项目建设道路、护栏、水圳 | 2022.6.1 | 2022.9.30 |
| **⋯⋯** |  |  |
| 项目绩效目标 | 对藏经殿通往龙池的道路因未硬化导致不利于保护该处的原始次生林和古树名木。为更好的保护森林资源，进一步提升林区应急通道的通行能力，对藏经殿通往龙池的道路进行硬化和安装防护栏杆。 |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设 | ≥1600M\*3.5M |  |
| 建水圳 | =900米 |  |
| 安装护栏 | =400米 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | =100% |  |
| 成本指标 | 道路建设 | ≤70万 |  |
| 建水圳 | ≤10万 |  |
| 安装护栏 | ≤27万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | =100% |  |
| 社会效益指标 | 提高森林资源的保护 | 明显提高 |  |
| 提升应急通行能力 | 明显提高 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限是否符合工程设计和标准 | 是 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | =100% |  |

填报人：何青华联系电话：18973440549 填报日期：2022.9.28 单位负责人签字：