| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| --- |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 单位负责人：张安星 |  |
| 专项基本情况 | 专项 名称 | 2020年废旧水池维修及消防管道铺设工程 |
|  | 专项 属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |
|  | 主管 部门 | 南岳国有林场 | 专项起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 |
|  | 专项 负责人 | 唐国祥 | 联系人及电话 | 13907475497 |
|  | 专项 概况 | 对广济寺茶园、南天门、藏经殿等处的老旧水池进行维修改造后铺设消防管线1000米左右，并安装7个消防栓。利用龙池现有的旧消防水池铺设4000余米消防管线并按每150米的距离安装30个消防栓。 |
|  | 专项 立项 依据 | 《关于维修林区废旧水池及铺设消防管道的报告》 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |  |
|  | 96 |  |  |  | 67.2 | 28.8 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 项目实施通过政府采购办理相关手续，废旧水池维修及消防管道铺设工程由副场长负责监管，政府部门及财政资金管理部门参与项目验收。 |
| 中长期 绩效目标 |  |
| 本年度 绩效目标 | 在广济寺茶园、南天门、藏经殿、龙池护林点对废旧消防水池进行维修改造铺设消防管线并安装消防栓，使其能正常运转，以确保森林资源的安全。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 藏经殿水池深0.8M*宽0.6M | 一个 |
|  |  |  | 南天门水池4.8M*4.4*1.4M | 一个 |
|  |  |  | 广济寺水池R5.1M*4.1M | 二个 |
|  |  |  | 消防栓 | ≧37个 |
|  |  |  | 水池消防管网延伸 | ≧5000米 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
|  |  | 时效指标 | 按施工计划完工 | 2022年12月31日 |
|  |  | 成本指标 | 藏经殿水池深0.8M*宽0.6M | ≤10万元 |
|  |  |  | 南天门水池4.8M*4.4*1.4M | ≤20万元 |
|  |  |  | 广济寺水池R5.1M*4.1M | ≤30万元 |
|  |  |  | 消防栓 | ≤15万元 |
|  |  |  | 水池消防管网延伸 | ≤21万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益 | 单位造价合理性 | =100% |
|  |  | 社会效益 | 提高森林管护安全 | 明显提高 |
|  |  | 环境效益 | 森林火灾阻隔效果 | 明显增强 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 | 是 |
|  |  | 满意度指标 | 社会公众满意度 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | 本项目总预计投入资金为96万元，实际以财政验收、审计结算为准，不可超出此预算范围。 |
| 财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 |