| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人：张安星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 林相改造-森林景观格局优化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳国有林场 |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 2020.3.10-2023.3.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 徐文斌 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 13974754319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 | 针叶林更替优化、灌木林修复优化、杂竹林改造优化，有效的使森林植物群落的结构趋向自然发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 关于抓紧做好2018年长江经济带绿色发展专项中央预算内投资 计划编报有关工作的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  |  |  | 市级资金 |  |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 960 | 700万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 项目实施通过政府采购办理相关手续，林相改造建设由副场长负责监管，政府部门及财政资金管理部门参与项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | 总工程为三年，2020年3月27日开工，2021年3月26日前完成招标文件规定的林木间伐、林地整理、植树等全部造林主体工程。2021年3月27日至2023年3月26日 为抚育管护期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | 主体工程已全部完工，本年为抚育期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设面积 |  |  |  |  |  |  | 600亩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 项目验收合格率 |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 按施工计划完工 |  |  |  |  |  |  | 2023年3月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 林相改造工程 |  |  |  |  |  |  | ≤866.22万 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林相改造造价咨询费 |  |  |  |  |  |  | ≤4万 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林相改造设计费 |  |  |  |  |  |  | ≤84万 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林相改造监理费 |  |  |  |  |  |  | ≤5.78万 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  | 单位造价合理性 |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  | 提高景点美化环境 |  |  |  |  |  |  | 明显提高 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  | 美化景区环境，改善职工居住环境 |  |  |  |  |  |  | 明显改善 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 工程使用年限是否符合工程设计和有关南侧范标准 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  | 社会公众满意度 |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  | 本项目总预计投入资金为960万元，工程送审金额为826.275万元，财政验收审定金额为738.9177万元。林相改造造价咨询费4万元，设计费84万元。工程监理费5.78万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |