|  |
| --- |
| 田园综合体——农业面源污染处理项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | 田园综合体面——农业源污染处理项目 | **项目负责人及电话** | 胡银泉 15907341123 |
| **主管部门** | 农业农村企业外经股 | **实施单位** | 南岳镇人民政府 |
| **资金情况（万元）** |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| **合计** | 93 | 93 |  |
| **其中：财政拨款** | 93 | 93 |  |
| **其他资金** | 0 | 0 |  |
| **总体目标** | **年度目标** | **年度总体目标完成情况** |
| 1.建设30 m³/d污水处理系统；2.铺设DN300污水管；3. 生态沟渠建设等。 | 本次按合同约定按进度支付工程款 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 30m³/d污水处理系统 | =2座 | =2座 |  |
| 80m³/d污水处理系统 | =1座 | =1座 |  |
| 铺设DN300污水管 | ≥3264m | =3264m |  |
| 生态沟渠 | ≥98.12m³ | =98.12m³ |  |
| 用地绿化 | ≥598㎡ | =598㎡ |  |
| 人行路面、建设用地硬化 | ≥1012㎡ | =1012㎡ |  |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | =100% |  |
| 时效指标 | 工程完成进度 | =100% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总预算 | ≤93万元 | =93万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色生态人居环境提升 | 效果显著 | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | =100% |  |