|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）：南岳镇 |  | 单位负责人：胡银泉 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 红星村农业用水灌溉项目 |
| 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |
| 主管部门 | 南岳区财政局农业农村企业外经股 |  专项起止时间 | 2023.1-12月 |
| 专项负责人 | 唐斌　 |  联系人及电话 | 15173497346 |
| 专项概况 | 新建蓄水池、抗旱井及铺设水管，实现80亩耕地农业灌溉用水 |
| 专项立项依据 | 岳委振兴领发[2023]18号　 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |
| 15 |  | 　 | 　 | 15 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 根据岳委振兴领发[2023]18号文件批复，红星村经济合作社组织安排专人实施。 |
| 中长期绩效目标 | 解决农业用水灌溉，实现村民粮食生产增产增收 |
| 本年度绩效目标 | 新建蓄水池100立方米1处，拦水坝30立方米，抗旱井打造2个，铺设水管700米。 |
| 专项年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **指标值及单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 蓄水池一座 | ≥100立方米 |
| 拦水坝 | ≥25立方米 |
| 抗旱井 | ≥2个 |
| 铺设水管 | ≥700米 |
| 质量指标 | 施工质量合格率（≥\*\*%） | ≥95% |
| 时效指标 | 项目（工程）验收时间 | ≤6个月 |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目资金预算总额 | ≤18万元 |
| 衔接资金预算总额 | ≤15万元　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 粮食增产率 | ≥40%  |
| 社会效益 | 基本农田供水保障率 | ≥60% |
| 可持续影响 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | ≥30年 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |