|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳镇 | | | | |  | 单位负责人：胡银泉 | | | | |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 乡村振兴衔接资金—**新村村水渠建设** | | | | | | | | | |
| 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 南岳区财政局农业农村企业外经股 | | 专项起止时间 | | | 2023.12—2024.5 | | | | |
| 专项  负责人 | 罗建平 | | 联系人及电话 | | | 13975401092 | | | | |
| 专项概况 | 为完善农田水利建设，促进农田增产增收 | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 岳委振兴领发（2023）6号 | | | | | | | | | |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）** | | | | | | | | **其他** | |
| 中央 | 省级 | | 市级资金 | | | 本级 | |
| 50 |  | 50 | |  | | |  | |  | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | 根据岳委振兴领发（2023）6号文件批复，由新村村安排专人组织实施，精准测算、严格控制成本。 | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | 为完善农田水利建设，促进农田增产增收 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 建设水渠约1600立方米，沉沙池3处 | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | | | | | | **指标值及单位** | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 混凝土渠道 | | | | | | ≥1600立方 | | |
| 沉沙井 | | | | | | ≥3处 | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | | | | =100% | | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | | | | | | ≥90% | | |
| 成本指标 | 项目资金预算总额 | | | | | | ≤70万元 | | |
| 衔接资金实际到位总额 | | | | | | =50万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 农田灌溉率 | | | | | | ≥80% | | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | | | | ≥30年 | | |
| 满意度指标 | 村民满意度 | | | | | | ≥95% | | |
| 其他需要说明的问题 | | 无 | | | | | | | | | |
| 财政部门业务  股室审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | |