|  |
| --- |
| **2023年专项支出绩效自评表** |
| **项目名称** | 烧田村主干道路扩宽项目 | **单位名称** | 　南岳镇人民政府 |
| **主管部门** | 南岳区财政局农业农村企业外经股 | **项目负责人及电话** | 成磊 13365888608 |
| **资金情况（万元）** | 　 | **年初预算资金总额：** | **实际投入资金额** | **产生差异的原因** |
| **合计** | 50 | 58 |  |
| **其中：财政拨款** | 10 | 10 | 　 |
| **其他资金** | 　 | 48 | 　 |
| **总体目标** | **年度目标** | **年度总体目标完成情况** |
| 完成道路拓宽护坡护砌1800立方米，涵管安装100米，护坡护砌600立方米等项目建设。 | 烧田村主干道路扩宽建设项目为：道路拓宽约1900平方米，乡村公路道路两边护砌建设620立方米。项目已经完工，进入评审阶段。项目结算造价为58万元，其中2023年乡村振兴中央资金10万元。 |
| **目标****1** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路拓宽 | ≥1800m² | =1900m² | 　 |
| 护坡护砌 | ≥600立方 | =620立方 | 　 |
| 涵管安装 | ≥100米 | =140米 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 　 |
| 施工质量合格率（≥\*\*%） | ≥95% | =100% | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 （≥\*\*%） | ≥90% | =100% | 　 |
| 项目完成进度 | 年度内 | 已完工 | 　 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目资金预算总额 | ≤50万元　 | ≤58万元 | 财政评审阶段 |
| 衔接资金到位总额 | ≤10万元　 | =10万元 | 　 |
| 效益指标 | 效益指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | ≥30年 | =50年 | 　 |
| 方便村民出行、交通安全提升 | ≥30% | ≥50% | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥90% | =100% | 　 |