附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年南岳城区停车场提质改造项目绩效自评表 | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  | 单位负责人： | 邓 煌 |  |
| **项目名称** | | 南岳城区停车场提质改造项目 | | **项目负责人及电话** | 黄河13575245298 | |
| **主管部门** | | 南岳区人民政府 | | **实施单位** | 衡阳市南岳衡山旅游发展有限公司 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 9700万元 | 9700万元 |  | |
| **其中：债券资金财政拨款** | 9700万元 | 9700万元 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 本项目建设包含三个地块的停车场建设工程，分别位于南岳区金沙路70号、祝融路165号、登山路岳云果园。总用地面积为32486㎡（其中改建21810㎡，新建10676㎡），总停车位为2372个（其中提质改造普通停车位718个，新建机械停车位1654个），同时增加自动收费、监控等设备。 | | | 全年完成三个停车场的前期设计、造价、环评及部分工程量 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车位数量 | 2372个 | 2372个 |  |
| 质量指标 | 符合质量标准 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按施工计划完成 | 正在施工中 | 正在施工中 |  |
| 成本指标 | 停车场建设 | ≤9700万元 | ≤9700万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造价合理性 | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提升南岳城区停车环境 | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 符合周边环境要求 | 符合 | 符合 |  |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限是否符合工程设计和标准 | 是 | 是 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 100% | 100% |  |