|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输局停车场绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 祖师殿停车场站交通组织及周边旅游配套设施提质改造项目 | | **项目负责人及电话** | 尹晖 13575144678 | |
| **主管部门** | | 区人民政府 | | **实施单位** | 交通运输局 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 100 | 100 |  | |
| **其中：财政拨款** |  |  |  | |
| **其他资金** | 100 | 100 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 工程项目完工 | | | 项目验收合格投入使用 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | 1700平方米 | 1700平方米 |  |
| 监理人数 | 3人 | 3人 |  |
| 检测次数 | 15次 | 15次 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 施工总金额 | 2500万元 | 2500万元 | 工程结算审计中，本次支付进度款100万元 |
| 监理费用 | 19.58万元 | 19.58万元 | 按合同，监理时间增加4个月，每月增加监理费3万元 |
| 检测费用 | 13.58万元 | 13.58万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加风景名胜区人流量 | 有效增加 | 10% | 10% |
| 社会效益指标 | 旅游舒适度提高 | 提高 | 80% | 80% |
| 生态效益指标 | 环境优化率 | ≥10% | 50% | 50% |
| 可持续影响指标 | 预计可持续使用 | 20年 | 20年 |  |
| 社会公众或服  务对象满意度指标 | 游客满意度 | 96% | 98% |  |