附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区教育局绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 华声亲知国际研学项目公共服务设施建设奖补资金 | | **项目负责人及电话** | 阳红云13975453861 | |
| **主管部门** | | 区人民政府 | | **实施单位** | 教育局 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 1000 | 1000 |  | |
| **其中：财政拨款** | 1000 | 1000 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 加快推进南岳衡山华声亲知国际研学营地项目建设。 | | | 项目完成缴纳土地出让金4000万元，2021年12月正式动工，地下室建设面积达到5000平方米，根据政府会议纪要进行奖补。 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | **产生差异的原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下室建设面积 | =5000平方米 | =5000平方米 |  |
| 缴纳土地出让金 | ≥4000万元 | ≥4000万元 |  |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 开工建设时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |  |
| 奖补资金拨付时间 | 2022年元月 | 2022年元月 |  |
| 成本指标 | 不超过预算 | 1000万元 | 1000万元 |  |
|  | 满足学生素质教育现实需求 | 满足 | 满足 |  |
| 带动旅游产业转型升级 | 带动 | 带动 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
| 家长满意度 | ≥90% | ≥90% |  |