| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  | 景区管理处 |  |  |  |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 南岳区悦榕庄主题酒店及高端康养产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目□ 延续项目R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳区景区管理处 |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  | 2020年1月1日至2020年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 谭泽建 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 吴媛媛0734-5688988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 | - 悦榕庄主题酒店在原灵芝山庄项目范围内重建，项目占地11.47亩，不突破原有占地面积，在保护山体和植被的前提下，根据地形地貌及文化特点打造悦榕庄主题度假酒店、禅修中心等；适当增设山间游步道、休闲设施、停车场等配套设施；在原415医院范围内发展高端康养产业项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 衡阳市发展和改革委员会关于核准南岳灵芝山庄体质改造项目的请示（衡发改[2020]77号、财政预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  | 市级资金 |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | - 按照《风景名胜区条例》、《湖南省风景名胜区条例》相关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | 打造景区悦榕庄高端主题酒店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | 1.全面完成景区内项目的配套设施建设；2.基本完成悦榕庄主题酒店主体建设；3.同步完成项目配套建设用地的选址、征地、报批等前期准备工作，并启动建设； 4.完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 拆除山庄原有建筑面积 |  |  |  |  |  | =5400m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建禅修主题客房 |  |  |  |  |  | =3940m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 酒店接待中心 |  |  |  |  |  | =392m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餐饮中心 |  |  |  |  |  | =607m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水疗及健身中心 |  |  |  |  |  | =805 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禅文化宣传中心 |  |  |  |  |  | =480 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤服务及机房 |  |  |  |  |  | 1097 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化及造景 |  |  |  |  |  | 入口林相改造230m2，屋顶水池面积1700 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通游路提质改造 |  |  |  |  |  | 包括主道路路提质改造3680m2，消防通道（兼游步道）建设约600m2，步行栈道建设400m2，护坡改造758m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房间数量及每日可容纳入住人数 |  |  |  |  |  | 可提供房间60套，每日可容纳180人同时入住 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设 |  |  |  |  |  | =1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 严格保护风景资源 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目立项等前期工作审批程序合规性 |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目分部分项验收合格率 |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 康养项目建设 前期准备工作 |  |  |  |  |  | =1年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悦榕庄主题酒店建设进度 |  |  |  |  |  | 完成悦榕庄主题酒店主体建设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 项目前期工作经费 |  |  |  |  |  | ≤35000万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  | 创造南岳旅游品牌、扩大南岳风景名胜区接待容量、提升南岳景区品位和振兴南岳旅游 |  |  |  |  |  | 显著增长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  | 社会效益 |  |  |  |  |  | 彰显“文明奥区”的人文特点以及博大精深的文化底蕴 |  |  |  |  |  | 显著提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加快衡阳地区文化旅游景区的建设，丰富和提升衡阳文化内涵，增强南岳旅游吸引力和竞争力 |  |  |  |  |  | 显著提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  | 突出风景区特性和自然环境的主导作用，通过净化景区功能，优化景观环境，突出展现南岳衡山“五岳独秀”“宗教圣地”、“中华寿岳”的自然特征 |  |  |  |  |  | 显著提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 项目运营期限 |  |  |  |  |  | =40年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 指标 |  |  |  |  |  | 游客满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |