| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| --- |
| （ 2020 年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 单位负责人：张安星 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 林相改造-森林景观格局优化工程 |
|  | 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |
|  | 主管 部门 | 南岳国有林场 | 专项起止时间 | 2020.3.10-2023.3.26 |
|  | 专项 负责人 | 徐文斌 | 联系人及电话 | 13974754319 |
|  | 专项概况 | 针叶林更替优化、灌木林修复优化、杂竹林改造优化，有效的使森林植物群落的结构趋向自然发展。 |
|  | 专项立项 依据 | 关于抓紧做好2018年长江经济带绿色发展专项中央预算内投资 计划编报有关工作的通知 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |  |
|  | 960 | 700(已收到281.39万元) |  |  | 260万 |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 项目实施通过政府采购办理相关手续，林相改造建设由副场长负责监管，政府部门及财政资金管理部门参与项目验收。 |
| 中长期绩效目标 | 工程为三年，本年为主体工程期，预计总投入资金960万元，第二、三年为苗木抚育期。 |
| 本年度绩效目标 | 间伐、造林主体工程，完程招标文件规定的林木间伐、林地整理、植树等全部造林主体工程。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 600亩 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 暂未验收 |
|  |  | 时效指标 | 按施工计划完工 | 2023年3月26日 |
|  |  | 成本指标 | 林相改造一期工程 | ≤960万 |
|  | 效益 指标 | 经济效益 | 单位造价合理性 | =100% |
|  |  | 社会效益 | 提高景点美化环境 | 明显提高 |
|  |  | 环境效益 | 美化景区环境，改善职工居住环境 | 明显改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限是否符合工程设计和有关南侧范标准 | 是 |
|  |  | 满意度指标 | 社会公众满意度 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | 本项目总预计投入资金为960万元，实际以财政验收、审计结算为准，700万内由中央拨付，本级财政拨付260万。5月份到账241.79万，6月份到账39.6万元。5月支付237.79万元，6月份又支付43.6万元。 |
| 财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 |