| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人：张安星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 华严湖护林点建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳国有林场 |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  | 2019.10.10-2020.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 唐国祥 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 13907475497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 | 建筑面积492平方米，对户内外水电和通讯设施全面重新配置，对雨污水排放系统全面改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 南岳区区长签字的《关于华严湖护林点维修改建的请示》与 《南岳区南岳林场华严湖护林点周边环境整治》的规划设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  |  | 市级资金 |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 183 | 183(已收到128万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 项目实施通过政府采购办理相关手续，护林点基本建设由副场长负责监管，政府部门及财政资金管理部门参与项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | 在华严湖护林点修建约490平方米的二层砖混结构建筑屋，污水排放系统进行了全面改造，户内外水电和通讯设施重新配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 二层砖混结构建筑屋约490平方米 |  |  |  |  |  | 一栋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水排放系统改造 |  |  |  |  |  | 一个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户内外水电和通讯设施配置 |  |  |  |  |  | 一个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 项目验收合格率 |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 按施工计划完工 |  |  |  |  |  | 2020年1月10日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 490平方米的二层砖混结构建筑物 |  |  |  |  |  | ≤100万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水排放系统改造 |  |  |  |  |  | ≤50万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户内外水电和通讯设施配置 |  |  |  |  |  | ≤33万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 单位造价合理性 |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  | 提高景点美化环境 |  |  |  |  |  | 明显提高 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  | 美化景区环境，改善职工居住环境 |  |  |  |  |  | 明显改善 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 工程使用年限是否符合工程设计和有关南侧范标准 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 社会公众满意度 |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  | 本项目总预计投入资金为183万元，实际以财政验收、审计结算为准，183万内由中央拨付，如实际结算超出183万元，超出部份由南岳政府或单位自筹。本期已支付128万元，余款55万元尚未支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |