专项资金预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：                     单位负责人：周和平

| 专项基本情况 | 专项名称 | 南岳旅游农业休闲观光园项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 专项属性 | 新增项目□ 延续项目□ √ |
|  | 主管 部门 |  | 专项起止时间 | 2019－2020 |
|  | 专项 负责人 | 李 钧 | 联系人及电话 | 彭辉 13786461186 |
|  | 专项概况 | 南岳旅游农业休闲观光园项目位于南岳镇红光村、岳东社区、黄竹村，规划面积约3500 亩。项目总投资40亿元，由深圳京武投资（集团）有限公司投资建设。该项目是集祝融文旅特色小镇、亲子农旅庄园、游客服务中心、文化演艺中心、五星级酒店、蓝思科技小镇、社会主义新农村安置区等项目于一体的综合绿色生态园区。 |
|  | 专项立项 依据 | 《中共南岳区委办公室 南岳区人民政府办公室印发<2020年南岳区重点项目建设计划>的通知》（岳办发[2020]12号） |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |  |
|  | 15000 |  |  |  | 448.6 | 14551.4 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | ①组织保障：成立项目协调小组，明确人员分工，确保资金专款专用。 ②资金安全保障：建立项目资金专帐管理，指定专人负责，实行项目验收，依据验收资料报帐制，专款专用，保证项目目标全面实现。 ③后续优化管理：项目实施完成后，按可持续发展理念，安排专门力量对项目建设成效进行跟踪，注重生态建设项目的持续监测。 |
| 中长期 绩效目标 | 项目建成后将达到承办国际性赛事标准，对于提高南岳区整体旅游接待水平、改善旅游产品结构、带动相关产业发展有着十分重要的意义。 |
| 本年度 绩效目标 | 1.按规划启动水濂路东侧区域内（41.3亩）相关工程建设； 2.完成生态红线以外剩余4户的拆迁安置； 3.完成道路工程移交； 4.完成安置区配电工程的设计施工； 5.完成土地指标依法归还、后续土地合理供给工作。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 按规划启动水濂路东侧区域内（41.3亩）相关工程建设 | =41.3亩 |
|  |  |  | 完成生态红线以外剩余4户的拆迁安置 | =4户 |
|  |  | 质量指标 | 完成安置区配电工程的设计施工 | 完成安置区居民用电低压、高压工程 |
|  |  |  | 完成土地指标依法归还、后续土地合理供给工作 | 100% |
|  |  |  | 完成道路工程移交 | 验收合格移交 |
|  |  | 时效指标 | 事项完成及时性 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 安置区配电工程 设计施工成本 | 750.16万元 |
|  |  |  | 4户拆迁户的 征拆成本 | 600万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益 | 旅游消费水平升级，增加旅游收入 | 增长 |
|  |  | 社会效益 | 提高南岳区整体旅游接待水平 | 提高 |
|  |  |  | 改善旅游产品结构、带动相关产业发展 | 改善 |
|  |  | 环境效益 | 促进人与自然和谐 | 人与自然和谐 共处 |
|  |  | 可持续影响指标 | 南岳区城市旅游规划升级 | 长期 |
|  |  | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | 岳东安置区（一期）用于安置京武公司农业休闲观光园项目、凤凰置业汉韵文化城项目、区政府重点项目及交通投高铁连接线项目的拆迁安置，2016年12月30日确定了东片区安置区一期建设出资比例，其中京武公司40.2%、交通投8.2%、凤凰置业19.8%、区政府31.8%。 |
| 财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 财政部门监督绩效股审核 意见 | （盖章） 年 月 日 |

# Comments

说明成本指标合计1350万元与本年投入15000万元的关系，请补充相关成本数据。