专项资金绩效目标申报表

（ 2019 年度）

呈报单位（盖章）

| 专项名称 |  | 干线公路日常管理维护经费 |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项□ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 养护工程股 |  | 资金总额(万元) |  | 75 |  |
| 部门相应职能 职责概述 |  | 负责区内干线公路的日常管理和维护，确保管养公路的安全畅通。负责公路养护月度计划下发及组织月底考核及公路养护施工质量管理和计量支付及工程结算。 |  |  |  |  |  |
| 专项立项依据 |  | 按单位主要业务 |  |  |  |  |  |
| 专项实施 绩效目标 |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 1、计划部署 |  | 2019.1.1 |  | 2019.1.15 |  |
|  |  | 2、组织实施 |  | 2019.1.15 |  | 2019.12.20 |  |
|  |  | 3、年底路况考核 |  | 2019.1.20 |  | 2019.12.31 |  |
| 专项工期 绩效目标 |  | 确保管养公路的良好路况，创建畅、洁、绿、美、安的良好公路交通环境 |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效目标 |  | 确保管养公路、桥梁、涵洞及附属设施良好的技术状态，提升公路服务水平。 |  |  |  |  |  |
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 公里数 |  | 50.954 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 公路优良率 |  | 国道100%，省道98%，县道90% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年平、年末 |  | 优良率 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每公里养护经费 |  | 1.47万元 |  | 平均每公里 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升公路服务水平 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 创良好的公路交通环境 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善公路交通环境 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 交通厅、公路局考核优良率 |  | 1年 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 民众满意度 |  | 95% |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 由工程股牵头，制定了公路养护的日常管理制度和措施，具体负责公路的日常养护和管理，资金由财务股统一管理，按进度支付，确保专款专用。 |  |  |  |  |  |
| 财政部门支出 股室初审意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填报人：                负责人：                   填报日期：2019.1.11