专项资金预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：                      单位负责人：旷光辉

| 专项基本情况 | 专项名称 | 兴隆水库水源地治理与保护工程（二期） |
| --- | --- | --- |
|  | 专项属性 | 新增项目( 延续项目□ |
|  | 主管 部门 | 南岳区南岳镇人民政府 | 专项起止时间 | 2020年10月9日-2020年12月30日 |
|  | 专项 负责人 | 周崇武 | 联系人及电话 | 罗义军13807479091 |
|  | 专项概况 | 为彻底解决兴隆水库饮用水源保护区环境突出问题，按照《2019年南岳区重点项目建设计划》（岳办发【2019】57号）安排，结合《湖南省生态环境厅关于进一步加强水污染防治资金项目管理的通知》要求，确保在2020年12月底前完成并通过上级环保验收。 |
|  | 专项立项 依据 | 按照《湖南省生态环境厅关于进一步加强水污染防治资金项目管理的通知》要求 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |  |
|  | 979.95（195.99） | 195.99 |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 按照报告请示区政府领导批示，由兴隆水库水源地治理与保护工程（二期）项目部安排专人组织实施，负责工程进展，确保质量、控制成本。 |
| 中长期绩效 目标 | 切实改善兴隆水库饮用水源安全问题。 |
| 本年度绩效 目标 | 1、水源保护区隔离防护工程； 2、入库河流梯级拦污生态化治理工程与水库面源污染治理工程； 3、农村环境综合治理工程。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 南马公路防渗沟渠 | ≤6公里 |
|  |  |  | 溪沟及入库口清淤 | ≤7700m³ |
|  |  |  | 污水收集管道 | ≤9.2千米 |
|  |  |  | 污水分散式处理 | ≤30户 |
|  |  | 质量指标 | 治理验收合格率 | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完工日期 | ≤2.5月 |
|  |  | 成本指标 | 项目中标总价 | =979.95万元 |
|  |  |  | 第一次预付工程款 | =195.99万元 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 | 水源治理达标率 | ≥95% |
|  |  | 环境效益 | 散户污水处理率 | ≥95% |
|  |  | 可持续 影响指标 | 切实改善饮用水源安全问题 | ≥95% |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 |