专项资金绩效目标申报表

（2019年度）

呈报单位（盖章）

| 专项名称 | 创国卫市政设施维修 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项☑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 南岳区公用事业管理处 | 资金总额(万元) | 30万元 |
| 部门相应职能 职责概述 | 承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理 |
| 专项立项依据 |  |
| 专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 人行道修复、路沿石、井座井盖、树围石等基础设施修复 | 2019.5.12 | 2019.6.12 |
| 专项工期 绩效目标 | 加强市政基础设施建设，创造美好环境，迎接国家卫生城市创建考核 |
| 专项年度绩效目标 |  |
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 人行道板、路沿石、井座井盖、树围石 | 730平方+146立方+212米 |  |
|  |  | 质量指标 | 日常零星维护 | 达标 |  |
|  |  | 时效指标 | 应急维护处理时间 | 1天 |  |
|  |  | 成本指标 | 人行道板、路沿石、井座井盖、树围石及人工 | 193600+75628+16536 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 公益性 | 明显 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人居环境 | 明显 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 完善生态环境 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发展 | 98%以上 |  |
|  |  | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 社会公众评价 | 98%以上 |  |
| 专项实施 保障措施 | 区公用事业管理处对创国卫城区路段人行道修复进行应急施工，2019年6月已拨付预付款10万元，负责人行道板、路沿石、井座井盖、树围石等基础设施及人工工资。 |
| 财政部门支出 股室初审意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 财政部门绩效评 价股审核意见 | （盖章） 年 月 日 |

填报人：                    负责人：                         填报日期：