专项资金绩效目标申报表

（2019年度）

呈报单位（盖章）

| 专项名称 |  | 衡山西应急调水工程 |  | 专项属性 |  | 延续专项☑ 新增专项□ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 南岳区公用事业管理处 |  | 资金总额(万元) |  | 2700 |  |
| 部门相应职能 职责概述 |  | 承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理 |  |  |  |  |  |
| 专项立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 绩效目标 |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 1、干管铺设、顶管拉管、闸阀井、人行道开挖恢复2、清水池、加压泵站及补氯间建设 |  | 2018.6.28 |  | 2018.8.20 |  |
| 专项工期 绩效目标 |  | 加强市政基础设施建设，创造美好环境 |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 铺设长度、宽度；清水池使用面积、建筑面积、储蓄量 |  | 5000m、1m;2412㎡538.26㎡、8000方 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 日常零星维护 |  | 达标 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 应急维护处理时间 |  | 1天 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 干管铺设、清水池、加压泵站建设及人工 |  | 干管1800元/m清水池、加压泵1800万 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 公益性 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人居环境 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 完善生态环境 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发展 |  | 98%以上 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 社会公众评价 |  | 98%以上 |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 区公用事业管理处对抗旱应急抢险工程进行应急施工，2019年1月已拨付金额90万，负责输水干管铺设、管道开挖、清水池、加压泵站及补氯间建设及人工工资。 |  |  |  |  |  |
| 财政部门支出 股室初审意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填报人：                    负责人：                         填报日期：