专项资金绩效目标申报表

（2019年度）

呈报单位（盖章）

| 专项名称 |  | 创国卫市政设施维修 |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项☑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 南岳区公用事业管理处 |  | 资金总额(万元) |  | 30万元 |  |
| 部门相应职能 职责概述 |  | 承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理 |  |  |  |  |  |
| 专项立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 绩效目标 |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 对星艺幼儿园后菜地清除、补种绿化、雨污管道改造等基础设施完善 |  | 2019.5.12 |  | 2019.6.12 |  |
| 专项工期 绩效目标 |  | 加强市政基础设施建设，创造美好环境，迎接国家卫生城市创建考核 |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 清理补种绿化、雨污管道铺设、井座井盖、地面硬化、路沿石、护坡 |  | 1154立方、71米、6座、688平方、131米 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 日常零星维护 |  | 达标 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 应急维护处理时间 |  | 1天 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 绿化、雨污管道铺设、井座井盖、地面硬化、路沿石、护坡及人工 |  | 69000+42000+21385+147238+16000+34600 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 公益性 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人居环境 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 完善生态环境 |  | 明显 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发展 |  | 98%以上 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 社会公众评价 |  | 98%以上 |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 区公用事业管理处对创国卫禹王路星艺双语幼儿园后雨污管道进行应急施工，2019年6月已拨付预付款5万元，负责菜地清除、补种绿化、雨污管道改造及人工工资。 |  |  |  |  |  |
| 财政部门支出 股室初审意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填报人：                    负责人：                         填报日期：