| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人：张安星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项 名称 | 2023年消防水池及管网建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳国有林场 |  |  |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  | 2023.1.1-2023.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 唐国祥 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 13907475497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 概况 | 在南岳林场方广寺工区内，新建两个钢筋混泥土消防水池以及规格110*10MM，承受水压≧1.6MPA 的新密度聚乙稀PE管网线约4000米的建设，并安装消防栓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 立项 依据 | 《关于南岳林场2023年度消防水池及管网建设的报告》的批示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 项目实施通过政府采购办理相关手续，消防水池及消防管网线建设工程由副场长负责建设，监理公司监管，政府部门及财政资金管理部门参与项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期 绩效目标 |  | 2023年度施工并完成项目建设，提高森林资源保护能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度 绩效目标 |  | 为了确保森林资源的安全，在南岳林场方广寺工区内新建两个消防水池及管网线约4000米的建设，并安装消防栓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 方广寺工区建消防水池6M*9M*3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓间距150米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧26个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新密度聚乙稀PE管网线规格110*10MM，水压≧1.6MPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧4000米 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 项目验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 按施工计划完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年12月31日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 钢筋混泥土消防水池6M*9M*3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤50万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新密度聚乙稀PE管网线110*10MM，水压≧1.6MPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤40万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程设计、预算、监理及代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤7万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  |  | 经济效益 |  |  |  |  | 单位造价合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 提高森林管护安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显提高 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 森林火灾阻隔效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显增强 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 钢筋混泥土消防水池使用寿命 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧50年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新密度聚乙稀PE管网线使用寿命 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >15年、<30年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 社会公众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =95% |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  | 本项目总预计投入资金为100万元，实际以财政验收、审计结算为准，不可超出此预算范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |