2022 年安排的政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）南岳国有林场 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 祝融峰护林点提质改造 |
| 主管部门及其编码 | 林业局 |
| 项目实施单位 | 南岳国有林场  | 项目负责人 | 唐国祥/13907475497 | 联系电话 | 1397475431997 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：80万元 |
| 一、政府债券资金：同上 |
| 二、其他资金： |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、护林点68平方米的房屋建设 | 2022.10.1 | 2022.12.31 |
| 2、内部装修、生活设施建设 | 2023.1.1 | 2023.3.31 |
| **⋯⋯** |  |  |
| 项目绩效目标 | 为全力确保森林防火安全，有效应对突发情况，结合政府工作报告消防能力建设年要求，根据区森林防火指挥部的要求和部署，在防火戒严期、国家法定节假日及黄道吉日，全场在职在岗干部职工实行全天候值班制度，改善护林点工作环境；提升景区旅游对外形象。 |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建设 | =68平方米 |  |
| 内部装修、生活设施建设 | =68平方米 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 按施工计划完成 | 正在招标中 |  |
| 成本指标 | 房屋建设 | ≤40万 |  |
| 内部装修、生活设施建设 | ≤40万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | =100% |  |
| 社会效益指标 | 提高景点美化环境 | 明显提高 |  |
| 改善职工居住环境 | 明显改善 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限是否符合工程设计和标准 | 是 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | =100% |  |

填报人：何青华联系电话：18973440549 填报日期：2022.9.28 单位负责人签字：