附件1

南岳黄庭观消防工程

2023年度省级文物保护专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

南岳黄庭观消防工程由湖南省文物局立项并批复同意设计方案（湘文物督（2020）54号）。

本项目工程内容为：需完成南岳黄庭观山门、灵官殿、慈航殿、紫虚宫及丹房等建筑的火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防供配电、消防给水及消防栓系统、消防控制室的建设及灭火器的配置。

本项目施工单位的确定采用政府采购竞争性谈判招投标的方式，由湖南华中源工程项目管理有限公司代理，中标单位为衡阳鑫隆文物保护古建工程有限公司，中标金额为68万元。监理单位由单位党组会通过“三重一大”会议确定湖南景阳古建园林有限公司，合同金额为2.04万元。

本项目由南岳区民族宗教事务局组织实施，工期3个月，自2023年2月15日至2023年5月12日。施工前由衡阳市文旅广体局组织业主、设计、施工、监理等单位进行了技术交底。目前工程施工完毕并经衡阳市文旅广体局组织专家进行了初验。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本项目预算控制数为79万元，资金主要用于勘察设计、造价咨询、招标代理、工程建设、监理服务、资料整理和报告出版等。

（二）资金管理情况分析。

本项目资金79万元于2021年一次性拨付，资金已全部下达南岳区财政专户。已支出58.4万元，其中方案设计费3万元、造价咨询费1万元、工程建设费54.4万元。

项目资金支出严格按照合同约定执行，支出流程为：先由施工方根据工程进度及完成情况出具付款报告，业主和监理方审核确认后，业主向区人民政府提出付款申请，经分管区领导批准后，区财政支出股室审核并经区财政局主要负责人审批后，报区政府常务副区长、区长批准予以支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

目前已完成工程总量的100%，基本达到了年度目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。完成南岳黄庭观山门、灵官殿、慈航殿、紫虚宫及丹房等建筑的火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防供配电、消防给水及消防栓系统、消防控制室的建设及灭火器的配置。

2.质量指标。项目施工中，监理全程监督施工单位按照方案要求严格施工，业主单位不定期进行检查，确保工程合格率达到100%。

3.时效指标。项目工期为90天。

4.成本指标。项目年度内正式动工，工程按年度任务稳步推进，本年度应付的资金58.4万元已全部拨付到位。项目已完成的工程量与已支付的工程款基本相符。

5.经济效益指标。为当地提供了10多个劳动力。

6.社会效益指标。南岳黄庭观消防工程项目建设完成后，达到先进、实用、可靠，设备操作简单、故障率低、使用寿命长、维修方便。

7.可持续影响指标。各项指标都要达到国家标准，将火情、火灾消灭在萌芽状态，确保人员与文化遗产的安全，做到防患于未然。

8.服务对象满意度指标。黄庭观常住人员及来观游客给予了充分肯定。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在南岳党政门户网公开

五、其他需要说明的问题

无

南岳区民族宗教事务局

2024年3月18日