民族宗教事务局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

- 一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

(1)、贯彻执行党和国家、省、市、区有关民族宗教工作的法律、法规和方针、政策，依法管理民族宗教事务；检查、监督民族宗教政策和法规的贯彻执行情况。

(2)、开展党和国家民族宗教政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权利和利益，巩固发展社会主义新型民族关系。

（二）机构设置情况

南岳区民族宗教事务局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设机构7个，分别是办公室、宗教股、计财股、博物馆股、政策法规股、执法监督股、文物保护股，以及南岳大庙管理所、忠烈祠管理所、南岳衡山博物馆、宗教执法大队11个内设机构构成。无二级预算单位。现有公务用车0台。

（三）人员编制情况

- 2023年末，我单位共有编制60人，其中行政编制5人，事业编制55人。年末实有在职人员56人，离休人员52人。

- 一般公共预算支出情况

- （一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出1170.14万元，较上年减少39.87万元。基本支出中人员经费922.23万元，占基本支出的78.81%，较上年基本持平。日常公用经费90.29万元，占基本支出的7.71%，较上年下降10.44%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我局为完成南岳大庙、忠烈祠、博物馆及局机关的维修及维护工程而发生的支出，包括忠烈祠抗战烈士陈列馆项目、南岳庙嘉应门等文物建筑修缮工程的设计费、监理费及运行维护经费。2023年项目支出1464.98万元，比上年减少55.08万元，其中业务工作经费支出147.46万元，比上年增加82.55万元，主要是疫情放开后，之前停滞的工作正常开展，经费支出也随之增加；运行维护经费支出1115.35万元，比上年减少339.80万元，减少23.35%，主要是由于部分项目正在建设中，尚未达到合同支付条件。

- 三、部门整体支出绩效情况

- 2023年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，习近平总书记关于文物保护利用指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，局党组领导班子团结全局上下真抓实干，全力维护民族宗教和谐稳定，稳步推进文物保护利用，统筹推进重点项目建设，完成各项工作目标任务。

- 1、全面加强党的政治建设，落实党的宗教政策。我局以清廉景区建设为契机，机关党支部扎实开展“雷霆行动”，党员带头值班值守，敢于向各种旅游乱象及不廉洁行为亮剑，不断提升旅游服务质量。以零容忍态度严厉打击各种涉及旅游乱象，在局属所馆、各宗教团体、宗教活动场所创新实行《八条禁令》。此外，牢牢掌握意识形态工作主动权，加大网络排查力度，与网信部门共同清理涉宗教信息服务的网络平台，净化网络环境。

2、坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，确保文物保护及修缮工程高质完成。

2023年我局完成南岳庙奎星阁、嘉应门等八处文物建筑修缮工程；宗教场所南台寺、黄庭观、紫竹林等提质改造项目已进入收尾阶段；基本完成了南岳庙棂星门等十一处文物建筑修缮工程；忠烈祠抗战陈列馆已完成主体建设工程量的93%，年底前完成主体工程；全力推进全区寺庙遗址、墓塔普查工作，当前全区共寻访寺庙遗址墓塔65处。同时，各项工作得到了区委、区政府、财政局和社会各界的好评及认可。区人大代表和政协委员对我局文物保护及维修工程项目的完成情况和争资跑项工作的建议提案十分满意。四、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足。

四、存在问题

- 部分项目实施与预算执行存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

- 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

- 强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。