松线病虫枯死松木除治专项资金绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- （一）松线病虫枯死松木除治专项资金下达预算及项目情况。

- 1、南岳国有林场收到财政松线病虫枯死松木除治专项资金74.37万元。

- 2、南岳国有林场对财政专项资金项目绩效目标是：为保障森里资源安全，彻底消除松材线虫病在我区蔓延，实现我区松材线虫病疫区拔点任务，我场计划2024年对全区林场各工区范围内的松树林实施松材线虫病除治，需砍伐枯死松木约7805株。以清理枯死松树为核心，管控疫木源头为根本。

- （二）松线病虫枯死松木除治项目年初或年中绩效目标设定情况。

- 1.产出指标分析

- a、数量指标：清理枯死松木7805株。

- b、质量指标：项目需按照合同完成清理运输7805株枯死树木，并验收合格。

- c、时效指标：“集中除治”在4月、10月、12月开展，在2024年12月31日要全部完工。

- d、成本指标：清理运送枯死树木劳务费74.37万元。

- 2、效益指标分析。

- a、社会效益指标：及时排除安全隐患，提高林区安全、有利于森林防火，方便游客旅游和工作人员出行。

- b、生态效益指标：需要清理运输枯死树木7805株，森林资源安全得到明显提高。

- 满意度指标分析。群众满意度超过90%。

- 绩效自评工作开展情况

- 根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由我场办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析。

- 松线病虫枯死松木除治费指标74.37万元，这个专项指标已经收到并已全部投入使用。

- 2、项目执行情况分析

截止报告期末，松线病虫枯死松木除治专项在2024年都已完工并验收合格，支付经费为74.37万元。项目经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用。由区财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。在选择提供劳务服务方面，我们主要选择多家进行比较，看谁的声誉好，价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本，在项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。经费开支范围包括：全面清理并运送场内枯死松木，数量达7805株，林场内所有清理运输的枯死树木结算时不超过合同数，并对疫木进行处理。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

- （三）绩效指标完成情况分析

- 1.产出指标分析。

- (1)数量指标：清理运输了枯死松木≥7805株（多于7805株也按照7805株验收结算）。其中华严湖国土绿化区960株和半云庵1500株清运难度大。完成了年初的计划，完成率100%。

- （2）质量指标：项目已验收，合格率100%。完成了年初的计划，完成率100%。

- （3）时效指标：2024年已经按照合同在规定时间内全部完工并已验收，施工完工率100%。完成了年初的计划，完成率100%。

- （4）成本指标：清理运送枯死树木实际支付劳务费74.37万元。完成了年初的计划，完成率100%。

- 2、效益指标分析。

- （1）社会效益指标：及时排除安全隐患，提高林区安全、有利于森林防火，方便游客旅游和工作人员出行。

- （2）生态效益指标：清理运输了枯死树木7805株，森林资源安全得到明显提高。

- 满意度指标分析。群众满意度超过90%。

- 湖南省南岳区南岳国有林场

- 2025年5月20日