南岳区城乡建设和交通运输局

2024年部门整体支出绩效评价报告

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

- 部门基本情况

- 部门主要职责：贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、交通运输、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用设施建设方面的方针政策和法律法规，拟订计划并组织实施。负责全区住房制度改革和住房保障工作。负责全区房地产市场监督管理。负责全区建设工程造价行业管理工作。负责全区建设市场监督管理工作，管理和指导全区建筑活动。负责全区勘察设计市场监管工作。负责全区房屋建筑、市政基础设施工程质量、安全监督管理工作。负责全区市政基础设施工程建设管理和市政基础设施公用事业服务管理工作。负责建设工程消防相关工作。负责全区物业管理行业和物业服务企业的监督管理工作。负责推进全区建筑节能与建设科技进步工作。负责参与全区城建资金计划编制和管理工作。承担全区公路建设市场监管责任。承担全区道路运输市场监管责任。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线和县乡公路路网运行监测和协调。组织协调全区地方交通战备工作，承担区国防动员有关工作。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。依法监管邮政市场，负责快递、物流等邮政业务的市场准入，监督检查，依法查处寄递危险化学品、易燃易爆物品等违法违规行为。负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二）机构设置情况：我局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室9个，分别是办公室，行政审批服务股，政策法规股，工程管理和安全管理股，城乡建设和公路建设股，住房保障和房地产监管股，市政管理股，道路运输股，路政管理股。以及二级机构事业单位5个。

（三）人员编制情况：2024年7月南岳区交通运输局及下属3个二级机构合并到原南岳区住房和城乡建设局，一并构成南岳区城乡建设和交通运输局。核定编制人数75人，其中：行政编制7人，全额事业编制68人。2024年年末在岗在编人员75人，退休人员38人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出1266.71万元，较上年增加898.11万元，主要是2024年7月南岳区交通运输局及下属3个二级机构合并到我局。较上年5个单位合并金额减少23.9%，主要是压缩支出，节约经费。基本支出中人员经费1123.29万元，占基本支出的88.67%，日常公用经费143.42万元，占基本支出的11.37%，严格遵守压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我局为完成全区住房和建设工程管理工作而发生的支出,包括污水处理运营费、老旧小区改造、燃气等综合管道改造、老城区管网建设项目、污水处理尾水工程项目、城镇污水处理项目、智能停车场及周边配套设施、免费公交运营费等。2024年项目支出10237.64万元，较上年增加899.65万元，较上年5个单位合并金额增加9.63%，主要是围绕服务旅发大会和改善城市基础设施，集中力量、抢抓时间，全力推进项目建设，实施了口埠提质工程建设，完成了高速连接线、高铁连接线地段的绿化美化亮化工程等等。其中一般公共预算项目支出4898.36万元，政府性基金预算财政拨款项目5323.63万元。

三、部门整体支出绩效情况

2024年，在区委、区政府的正确领导下，我局深入贯彻落实省、市、区重点工作要求，紧紧围绕区委“1235”工作思路，以补短板、抓提升、强管理为工作目标，高点定位、统筹谋划、主动作为，高效完成各项工作任务，全力推动我区城乡建设和交通运输事业高质量发展。

（一）坚持项目为首，推动城乡发展。一是项目资金积极争取。策划包装老旧小区改造、管网建设等项目10个，向上级申报争取资金6.32亿元，目前已到位资金26983.7万元，其中专项债券资金21700万元，中央预算内资金4740万元，其他资金543.7万元。二是项目建设稳步实施。全面完成了金沙路提质改造、胜利坊周边环境整治、金月湖周边环境优化等项目建设；实施了口埠提质工程建设，完成了高速连接线、高铁连接线地段的绿化美化亮化工程；提质改造了中心景区照明设施，新増及更换路灯449杆；完成了城镇燃气管道改造和老旧小区燃气管网配套项、祝圣、万福、迎宾片区等8个老旧小区提质改造项目；稳步推进万寿广场、天子山公园等重要节点的提质改造项目建设；尾水净化项目完成了实物工程量达98%以上；金月湖污水管网项目已完成工程总量70%以上，新建污水管网2100余米，正在启动将军组污水管网（600余米）建设；完成了污水处理厂提质改造（二、三期）设备更新和项目建设。“7.28”自然灾害后，对水毁公路、市政设施等进行应急抢修30余处。

（二）坚持民生为本，筑牢发展根基。一是老旧小区改造积极推进。2024年老旧小区改造任务为12个，分为三个片区进行实施，共涉及改造小区32个、楼栋数26栋、户数约295户，建筑面积3.3105万平方米。二是住房保障大力推进。对522户公共租赁户和165户租赁补贴人员进行全面清查，清退19户不符条件的住户，取消租赁补贴人员161户，追回租赁补贴资金14.91万元，并对空闲的房屋及时进行配租，完成租金收入99.6万元；审核16户住房补贴申请，发放补贴3.02万元。三是“保交房”工作平稳有序。多次召开工作协调会，制定保交房工作方案，督促完成项目扫尾工程，及时处理业主投诉信访事宜。四是危房改造持续开展。对全区838户农村六类动态监测户和脱贫户住房安全动态监测进行核查，及时将信息录入省农村危房改造信息系统。五是城乡公交一体化全覆盖。积极推进城乡公交一体化进程，覆盖建制村18个，城乡覆盖率100%。

（三）坚持服务为先，强化行业监管。一是今年来，归集房屋维修资金110万元，使用资金20万元。二是招标监管有力规范。对24个房屋建筑和市政工程项目进行招标文件核查和招标备案工作，监督24个房建市政工程招标金额80370.54万元，中标价75037.12万元，公开招标率100%；三是营商环境有效优化。开通绿色通道,工程建设项目全流程审批时限压缩至22个工作日。截至目前，共受理项目审批112个，办件总量达214个，收取报建项目城市基础设施配套建设费833270.10元。通过“放管服”改革促进运输服务优化，新增各类营运车辆许可16辆，完成全区132台营运车辆的审验工作。四是物业管理提质增效。加强我区物业服务管理，打造物业管理示范小区；常态化开展物业工作检查，发现隐患，及时督导整改到位。五是市政设施精细管理。今年来共修复人行道板约1404余平方米，修复石栏杆108米、更换破损雨污水井盖90处，组织专业施工队伍对河道污水收集管网进行定期疏浚、清理和维修约48次，维修路灯1231余盏。

（四）坚持安全为基，守牢生命底线。一是深入开展安全生产综合检查。对47个在建项目每月坚持开展隐患排查；暗访督查道路运输企业安全生产、消防工作23次；对道路运输及快递与物流企业开展督查16次，节前安全督查8次，累计发现并已完成整改问题6个。二是稳步推进自建房屋安全排查。共排查受损农房301栋，经第三方鉴定机构现场核实及鉴定23栋房屋存在安全隐患（其中，C级21栋，D级2栋）。三是高质量完成旅游环境综合整治。今年来，出动执法人员5000余人次，稽查车辆800余台，查处违法违规车辆59余台，处罚金额38.88万元，卸载货物114.84吨。四是切实保障道路运输安全。对辖区内22座农村公路桥梁进行了三年一轮回的定期检测。在10处临水临崖路段安装波形护栏。对险要地段组织应急抢修，共清理水沟涵洞3000余米、清除塌方1000余立方、砌筑挡土墙1000余立方。

四、存在的问题及原因分析

1、机关预算收支情况：预算编制不够完整、预算数和执行数有差额。

2、部分项目实施与预算执行存在脱节。部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

南岳区城乡建设和交通运输局

2025年5月28日