南岳镇人民政府2024年南岳镇六小设施建设项目专项资金绩效自评报告

一、绩效目标解下达情况

（一）南岳镇六小设施建设项目财政专项资金下达预算及项目情况。

2024年南岳镇六小设施建设项目100万元，南岳镇六小设施建设项目项目年初预算下拨，该项目主要用于改善职工生活工作条件、提高服务群众水平，用于南岳镇人民政府食堂扩建200平米餐厅，新建值班室4间120平米，新建周转房12间380平米，新建淋浴室20平米，共2层，建筑面积约为800平米。工程总预算178万元，其中建筑主体工程约800平米，造价88万元，内装修工程80万元，其他设计、勘察费用10万元。

（二）南岳镇六小设施建设项目年初或年中绩效目标设定情况。

1、产出指标：数量指标为六小设施数量一栋楼、质量指标为建设工程合格率100%、时效指标为项目建设时间2024年。

2、效益指标：经济效益指标为降低成本开支，社会效益指标为保障职工的健康与营养，可持续影响指标为房屋使用年限20年。

3、满意度指标：服务对象满意度指标为职工满意度95。

4、经济成本指标：南岳镇六小设施建设项目经费100万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本项目2024年财政实际下拨了100万元。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付63.32万元，用于六小设施工程建设。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

- 绩效目标实际完成情况分析

1、产出指标：数量指标为六小设施数量一栋，完成了年初的计划；质量指标为建设工程合格率100%，完成年初计划；时效指标为项目建设时间为2024年，完成年初计划。

2、效益指标：经济效益指标为降低成本开支，完成了年初的计划；社会效益指标为保障职工的健康与营养，完成了年初的计划；可持续影响指标为房屋使用年限为20年。

3、满意度指标：服务对象满意度指标为职工满意度，职工满意度为95%，完成年初目标。

4、经济成本指标：南岳镇六小设施建设项目经费为100万元，实际拨付63.32万元，未完成年初目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）年底实际完成情况较年初计划偏差的原因：经济成本指标为南岳镇六小设施建设项目经费为100万元，实际拨付63.32万元，未完成年初目标。具体原因为：财政资金紧张未及时拨付到位。

（二）下一步整改措施：及时拨付项目资金到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区南岳镇人民政府      2025年5月  日