南岳区城市管理和综合执法局2025年年度花卉采购项目专项资金绩效自评报告

一、绩效目标解下达情况

（一）年度花卉采购项目财政专项资金下达预算及项目情况。

年度花卉采购项目实施时间从2023年9月15日至2024年9月15日止，采购方式为竞争性磋商，中标企业为湖南新城建设工程有限公司，中标价格为110.3888万元。服务内容包括提供指定要求的品种、规格和数量的花卉，并提供送货、种植和维护服务，经我单位业务部门验收考核后（依据考核结果扣分扣款），根据财务状况及时支付款项（一般按季度支付）。该项目财政资金下达时间分别为2024年1、4、7、10月，依据考核结果扣款0.2588万元，共支付该项目款110.13万元，年度总体目标为对城区所有指定地点节点提供指定要求的品种、规格和数量的花卉，并提供送货、种植和维护服务，实现城区花卉的正常绿化美化功能。

（二）年度花卉采购项目年初或年中绩效目标设定情况。

1、产出指标：数量指标1、重大节日地面临时节点花卉数量达到3240株，数量指标2、花坛景观节点花卉布置面积达到178平方米，数量指标3、立体花箱花盒个数达到3836个。质量指标为工作完成率100%，时效指标为工作完成及时率100%，成本指标该项目合同金额110.3888万元。

2、效益指标：经济效益指标不适用，社会效益指标为保障工作正常运转的有限保障，生态环境指标为城市人居环境质量的提升。

3、满意度指标：服务对象满意度指标为群众满意度达到95%

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由局办公室牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。办公室负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进2024年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

本项目2024年财政实际下拨了110.13万元。

2.项目资金执行情况分析。

本项目实际支付给湖南新城建设工程有限公司110.13万元，用于花卉提供、种植和维护方面。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标实际完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、经济成本指标的全年实际完成情况。

产出指标：数量指标实际完成了重大节日地面临时节点花卉3240株，花坛景观节点花卉布置面积178平方米，立体花箱花盒个数3836个，完成了年初的计划，相比较没有存在偏差。

质量指标实际工作完成率100%，完成了年初的计划，相比较年度没有存在偏差。

时效指标工作完成及时率达到100%，完成了年初目标100%，相比较年度没有存在偏差。

成本指标支付项目款为110.13万元，期初目标成本为110.3888万元，成本控制在目标成本范围内，完成率为100%。相比较年度偏差0.2588万元，节约了资金0.2588万元。

2.效益指标完成情况分析。

包括专项资金所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等。

社会效益指标保障工作正常运转实际完成了100%，完成了年初的计划，相比较年度没有存在偏差。

生态环境指标实际完成上对城市的人居环境质量得到了有效提升，完成了年初的计划，相比较年度没有存在偏差。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标实际群众满意度完成了95%，完成了年初的指标95%，完成率100%，相比较年度没有偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

南岳区城市管理和综合执法局

2025年6月 12 日