| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人：张安星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项 名称 | 消防水池建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳国有林场 |  |  |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  | 2019.10.12-2020.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 唐国祥 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 13907475497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 概况 | 对南天柱石、华严湖、泗塘修建消防水池及其配套水管网和消防栓建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 立项 依据 | 《关于建设消防水池的报告》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 项目实施通过政府采购办理相关手续，护林点基本建设由副场长负责监管，政府部门及财政资金管理部门参与项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度 绩效目标 |  | 在南岳衡山国家级自然保税区内修建3个消防水池及其配套水管网和消防栓的建设，以确保森林资源的安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 南天柱石5m*5m*5m水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 华严湖护林点162立方水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泗塘60立方水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网及消防栓配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 项目验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 按施工计划完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年12月20日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 南天柱石5m*5m*5m水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤24万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 华严湖护林点162立方水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤28万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泗塘60立方水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤20万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网及消防栓配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤28万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  |  | 经济效益 |  |  |  |  | 单位造价合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 提高森林管护安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显提高 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 森林火灾阻隔效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显增强 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 社会公众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  | 本项目总预计投入资金为101.42万元，实际以财政验收、审计结算为准，不可超出此预算范围。全部为本级政府预算资金，本期已支付69万元，余款32.42万元尚未支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |