水濂洞景区公路抢险工程款绩效自评

一、项目基本情况

1、立项依据

项目起点胡家湾-道教学院X021线，道教学院至水濂洞景区环绕公路YJ06线共2.78公里，由于水濂洞景区公路破损严重，附属设施残缺不全，不仅影响景区形象，且影响行车安全，存在较大安全隐患，依据南岳区人民政府2017年5月26日政府常务工作会议精神，由我局对上述两段公路进行抢险修复。

2.项目主要内容

该项目全长2778米，需换板修复24cm水泥路面11000平方米，路面加宽约3000平方，修建挡土墙800立方，铺设5cm细粒式改性沥青面层26000平方。

3.绩效目标

道路改造以后，为6-8M沥青路面,达到三级公路标准，完善道路标志、标线和安防设施，满足进出水濂洞景区和水濂村日益增长的交通需求。

二、项目实施及完成情况

1、项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

2、监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

三、资金使用情况

（一）项目资金拨付情况

区财政预算分三批安排2019年南岳区水濂洞景区公路抢险工程，其中于2017年9月预拨第一批资金200万元，于2018年2月拨付第二批资金80万元，于2019年1月拨付第三批资金180万元，截止2019年11月30日共计拨付460万元，公路局依据相关规定分3批拨付，共计已向施工单位衡山县恒辉道路工程有限公司拨付抢险工程款460万元，第一次2017年9月195万元，第二次2018年2月拨付第二批资金85万元，于2019年1月拨付第三批资金180万元。

四、项目主要绩效及综合评价结果

（一）项目的主要绩效

该项目于2017年6月1日开工建设，2017年8月底完工。通过2017景区道路修复：一、胡家湾-道教学院及道教学院至水濂洞景区环线公路2.78公里道路铺设了5cm沥青面层共计26000平方沥青路面，路况得到明显提升，路面更加平整，有效提升行车安全系数，公路安全事故明显降低，彻底消除了交通隐患。二、道路宽度由原来的4.5米拓宽至6-8米，通行能力得到较大提升，有效缓解交通压力，老百姓出行得到较大改善，人民群众满意度大大提升。三、道路两旁修建了生态护栏，增加了安全保障又不影响美观。四、道路美化：道路种植了绿化花草，游客在旅途中能欣赏沿途美景，大大提升了南岳旅游景区形象。五、修建挡墙：修建挡墙800立方，有效对道路边坡和路基进行防护，保障公路安全稳定。

（二）综合评价结论

水濂洞景区公路抢险工程项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了进出水濂洞景区和水濂村日益增长的交通需求。

五、存在的问题

（一）项目管理存在的问题

无问题，经检测工程质量合格，未发生任何安全事故，取得了良好的经济和社会效益。

（二）专项资金拨付中存在的问题

1、按时拨付资金。

（三）专项资金使用及核算存在的问题

1、没有存在问题。