| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：南岳区文化旅游广电体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人：陈晓武 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 万寿大鼎景区提质改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳区文化旅游广电体育局 |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  | 2020.01-2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 陈晓武 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 赵海15307472030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 | 万寿大鼎景区提质改造项目，预计投资1亿元，规划用地总面积约105亩，计划用时两年，分两期进行。提质改造后的景区有以下新特点：提质改造后景区由集散服务、塔鼎寿文化、生命之旅主题森林运动区三大功能区组成。①新地标（进一步论证设计中）。以万寿大鼎为核心，深挖“寿文化”内涵，拟建设新地标，与万寿大鼎相辅相成，相映成辉。夜间灯光烘衬，色彩变幻绚丽；白天登高远眺，尽览南岳城区，将成为本景区新亮点和南岳文旅新地标。②生命之旅主题森林运动区。将本景区西面登山公路以下的山谷林地纳入扩展区，以“生命之旅”为主题，在不破坏现有林地、不建造永久性建筑的前提下，充分利用现有自然资源，充分融合科技、运动、娱乐的元素，打造林下水系景观，打造森林拓展、闯关、文化休闲系列项目和森林鸟巢居休闲区，让游客在玩乐中体验健康的乐趣；③游客集散服务区，将进一步完善游客服务中心和购物街建设，提高更加便捷、高效和多样化的服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 1、2020年南岳区重点项目建设计划（岳办发〔2020〕2号）； 2、区发改局批复同意实施南岳万寿大鼎景区提质改造一期工程项目（岳发改〔2020〕51号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  | 市级资金 |  |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 1、成立项目协调工作小组； 3、制定工作计划，按进度保障项目推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | 以“寿文化”作为项目文化引擎，依托南岳大庙核心景区，融合：欢乐元素、生态元素、智慧科技元素，打造以联合型一日游旅游目的地为起点的中华寿文化标杆性景区、南岳特色旅游地标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | 景区一期改造主要依托天然林地资源，在不破坏现有林相前提下，打造林下水系景观及休闲拓展运动等休闲旅游项目，完善景区多样化体验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 万寿大鼎景区提质改造一期，山水运动拓展项目 |  |  |  |  |  |  | =20项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 运动拓展质量达标率 |  |  |  |  |  |  | =100%（符合户外运动拓展类国家质量标准） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  |  |  | 2021年12月前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 工程费用 |  |  |  |  |  |  | ≤3000万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程建设费用 |  |  |  |  |  |  | ≤2500万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预备费 |  |  |  |  |  |  | ≤500万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  | 门票收入增长，服务拓展收益增加 |  |  |  |  |  |  | 游览人次超30万 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  | 观光旅游、运动拓展、市民休闲 |  |  |  |  |  |  | 提质升级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 增强游客粘性，提高南岳旅游整体形象，旅游品牌知名度上升 |  |  |  |  |  |  | 形象升级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 游客满意度 |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |