南岳区住房和城乡建设局

南岳区住房和城乡建设局

2018年农村危房改造资金绩效自评报告

根据《南岳区财政局关于做好2018年度财政专项资金和部门整体支出绩效自我评价的通知》文件精神，现对2018年度我区农村危房改造配套资金绩效情况自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2018年省厅下达我区农村危房改造指标任务为20户，下达我区农危改扶贫专项资金为23万元，我局计划在2018年11月30日前全面完成危房改造任务及资金拨付任务。预计受益人口71人，不断提高群众满意度。

二、绩效目标自评开展情况

我区成立了南岳区农村危房改造工作领导小组。由区人民政府分管副区长任组长，政府办副主任、区住建局局长任副组长，扶贫办、财政局、发改局、国土局、工商局、民政局、公安分局、残联、乡镇等相关单位负责人及有关技术人员为小组成员，各成员单位也相应成立了相关工作机构。该工作按计划在2018年11月30日全面完成，对南岳镇、寿岳乡危房户的调查摸底、对象认定、依规定完成了危房改造任务，并通过验收。

三、绩效目标自评完成情况

2018年完成省厅下达我区的20户农村危房改造计划，8月底前动工20户，动工率100%，11月底前竣工20户，竣工率100%，11月底全部通过验收，资金拨付完成率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下步整改措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2018年我局农村危房改造工作圆满完成，农危改专项资金拨付及时，严格落实专款专用，群众住房安全得到保障，资金产生效率高，自评结果将公开到区财政门户网和政府门户网站。

六、下步工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央及省市区关于脱贫攻坚的决策部署，2020年全面完成我区农村危房改造任务。

南岳区住房和城乡建设局

2018年12月30日